Estado de Santa Catarina

MUNICÍPIO DE ITAPEMA

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 094/2010 - PROCESSO 170/2010

Base Legal: Art. art. 57, inciso II da Lei 8.666/93 e alterações

OBJETO: Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviço de Elaboração de Projeto de Pavimentação e Urbanização da Estrada Geral do Sertão do Trombudo.

DA PRORROGAÇÃO DE PRAZO: O contrato terá seu prazo prorrogado por mais 30(trinta) dias, contados a partir de 4 de fevereiro de 2011.

EMPRESA: EMOBRAS ENGENHARIA LTDA

Itapema, 3 de fevereiro de 2011.

SABINO BUSSANELLO

PREFEITO MUNICIPAL